BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ DỰ ÁN

Đề tài: Hệ Thống Phân Tích Nhật Ký Web Server & Phát Hiện Bất Thường (Big Data)
Khóa học: Samsung Innovation Campus (SIC) — Nhóm thực hiện: Group 3

I. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TÓM TẮT (THEO THÀNH VIÊN)

| STT | Họ và tên | Vai trò | Nhiệm vụ chính phụ trách | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Đình Hoàng (Nhóm trưởng) | System Architect & ML Engineer | • Thiết kế kiến trúc cụm (Docker, Hadoop, YARN, Spark). • Điều phối pipeline tự động hóa hàng ngày. • Huấn luyện mô hình PySpark KMeans & thẩm định loại bỏ False Positive. | • Dockerfile, compose • Script pipeline • Model KMeans HDFS • kmeans_verifier.py |
| 2 | Đặng Văn Vinh | Data Ingestion Engineer | • Lập trình bộ sinh log web server đa kịch bản (Spike, DDoS, Error). • Cấu hình Apache Flume Spooling Agent nạp log vào HDFS Raw Zone. | • generate_logs.py • flume-hdfs.conf • start_flume.sh • ingest_to_hdfs.py |
| 3 | Nông Minh Trí | Data Cleaning & Storage Engineer | • Thiết kế phân vùng lưu trữ HDFS (Raw, Cleaned, Output, Reports). • Xây dựng module làm sạch dữ liệu Map-only Streaming trên YARN. | • Quy chuẩn HDFS • cleaner.py • cleaner_mapper.py • run_cleaner.sh |
| 4 | Triệu Văn Huy | Distributed Processing Engineer (MapReduce) | • Xây dựng Mapper trích xuất đa chiều (giờ, IP, endpoint, status, latency). • Xây dựng Reducer tổng hợp chỉ số lưu lượng và lỗi trên YARN. | • mapper.py • reducer.py • run_job.sh • Dữ liệu tổng hợp HDFS |
| 5 | Lý Việt Hoàng | Rule Engine, QA/Test & Reporting | • Cùng xây dựng 6 quy tắc heuristic phát hiện bất thường ban đầu. • Kiểm thử benchmark pipeline (50k - 300k logs) & độ chính xác. • Tổng hợp báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh và thiết kế Slide thuyết trình. | • detector.py (6 Rules) • Bộ số liệu Benchmark • Báo cáo kỹ thuật • Slide bảo vệ đề tài |

II. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHI TIẾT (THEO MODULE & MÃ NGUỒN)

| STT | Module / Giai đoạn | Công việc chi tiết | Người phụ trách | Tệp mã nguồn / Tài liệu | Kết quả đầu ra (Output) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Kiến trúc hệ thống & Môi trường | • Thiết kế kiến trúc tổng thể Daily Batch Pipeline. • Cấu hình Dockerfile & docker-compose cho cụm Hadoop/YARN. • Viết script điều phối toàn bộ luồng xử lý tự động. | Dương Đình Hoàng | • docker-compose.yml • Dockerfile • run_pipeline.sh • init_history.sh | Cụm Hadoop/YARN hoạt động ổn định, pipeline chạy tự động end-to-end. |
| 2 | 2. Giả lập dữ liệu & Flume Ingestion | • Viết script sinh log web server giả lập theo kịch bản thực tế (Traffic spike, IP tấn công, lỗi 500, response time chậm). • Cấu hình Flume Spooling Agent lắng nghe thư mục spool và đẩy log vào HDFS Raw Zone. | Đặng Văn Vinh | • data/generate_logs.py • flume/flume-hdfs.conf • flume/start_flume.sh • flume/ingest_to_hdfs.py | Sinh 150k - 200k logs/ngày; Flume nạp đầy đủ vào /data/raw/YYYY-MM-DD. |
| 3 | 3. Lưu trữ HDFS & Tiền xử lý dữ liệu | • Thiết lập chuẩn cấu trúc phân vùng lưu trữ theo ngày trên HDFS. • Xây dựng logic làm sạch log (lọc bỏ log hỏng, parse timestamp ISO, chuẩn hóa JSON). • Chạy tiền xử lý phân tán Map-only trên YARN. | Nông Minh Trí | • HDFS Architecture • preprocessing/cleaner.py • cleaner_mapper.py • run_cleaner.sh | Dữ liệu sạch định dạng chuẩn lưu tại /data/cleaned/YYYY-MM-DD/part-*. |
| 4 | 4. Tính toán phân tán MapReduce | • Xây dựng Mapper trích xuất các chiều: khung giờ, địa chỉ IP, endpoint, mã lỗi HTTP, độ trễ. • Xây dựng Reducer tính toán số liệu tổng hợp phân tán trên YARN. • Tối ưu cấu hình Hadoop Streaming. | Triệu Văn Huy | • mapreduce/mapper.py • mapreduce/reducer.py • mapreduce/run_job.sh | Bảng thống kê đa chiều lưu tại /data/output/YYYY-MM-DD/part-*. |
| 5 | 5. Phát hiện bất thường & Machine Learning | • Xây dựng bộ luật 6 Rule lọc thô ban đầu (Traffic spike Mean+2σ, lỗi 5xx > 5%, IP flood > 1000 req/h, High latency). • Huấn luyện mô hình PySpark MLlib KMeans đa chiều trên dữ liệu lịch sử N ngày. • Thẩm định và loại bỏ báo động giả (False Positives), xuất báo cáo JSON lên HDFS. | Dương Đình Hoàng & Lý Việt Hoàng | • anomaly/detector.py • train_kmeans_model.py • kmeans_verifier.py | Báo cáo bất thường chính xác tại /data/reports/YYYY-MM-DD/anomaly_report.json. |
| 6 | 6. Kiểm thử, Đánh giá & Báo cáo | • Đo lường hiệu năng xử lý (thời gian chạy từng bước trên các quy mô dữ liệu). • Đánh giá độ chính xác (Precision, Recall, tỷ lệ giảm báo động giả nhờ KMeans). • Tổng hợp nội dung báo cáo kỹ thuật và thiết kế Slide bảo vệ đề tài. | Lý Việt Hoàng | • Báo cáo kỹ thuật (Word/PDF) • Slide thuyết trình (PPTX) • Bảng kết quả thực nghiệm | Bộ tài liệu hoàn chỉnh sẵn sàng cho buổi bảo vệ đề tài SIC. |